## Slide 1
EY
Bug修复总结报告
安永入职 AI · 质量修复记录
2026年06月23日

## Slide 2
修复汇总
Bug ID | 名称 | 根因 | 修复方法 | 状态
BUG-01 | 主题切换卡顿 | 全树重渲染 + darkAlgorithm | useMemo缓存 + CSS过渡优化 | ✅ 已修复
BUG-02 | 语言切换无效 | 无useTranslation + 无changeLanguage | 全局i18n集成 + 语言同步 | ✅ 已修复
BUG-03 | 聊天无回答 | 错误被静默消费，无UI展示 | 新增lastError状态 + 错误Alert | ✅ 已修复
BUG-04 | 历史面板为空 | 无排序 + 字段名不匹配 | 添加ordering + 兼容双字段名 | ✅ 已修复

## Slide 3
BUG-01 修复详情 — 主题切换卡顿
项目 | 详情
症状 | 切换浅色/深色模式时有明显延迟和闪烁，视觉不连贯
根因分析（代码级） | main.tsx中每次渲染创建新themeConfig对象 → 全组件树重渲染 useTheme.ts中darkAlgorithm运行时计算数千CSS变量 globals.css中body 0.3s过渡与Ant Design即时切换冲突
修复描述 | 1. main.tsx：使用useMemo缓存themeConfig，避免重复创建 2. globals.css：添加全局0.2s过渡规则，使Ant Design组件平滑过渡
修改文件 | frontend/src/main.tsx frontend/src/styles/globals.css
修复后验证 | 切换即时响应，0.2s平滑过渡，无闪烁

## Slide 4
BUG-02 修复详情 — 语言切换无效
项目 | 详情
症状 | 在个人设置中切换中英文后，页面文字完全不变化
根因分析（代码级） | 全部7个组件（AppLayout, ChatPage, WelcomeScreen, HistoryPage, ProfilePage, MessageBubble, KnowledgeBasePage, App.tsx）使用硬编码英文字符串 无任何组件调用useTranslation() ProfilePage保存语言偏好后未调用i18n.changeLanguage() i18n初始化使用固定lng='en'，未读取用户偏好
修复描述 | 1. i18n/index.ts：启动时从localStorage读取用户语言偏好 2. 所有组件接入useTranslation()钩子，硬编码字符串替换为t()调用 3. ProfilePage：保存时调用i18n.changeLanguage() 4. App.tsx：登录成功后同步i18n语言 5. 翻译JSON文件扩展为40+条键值对，覆盖全部UI文字
修改文件 | frontend/src/i18n/index.ts frontend/src/i18n/locales/en/common.json frontend/src/i18n/locales/zh/common.json frontend/src/i18n/locales/en/chat.json frontend/src/i18n/locales/zh/chat.json frontend/src/layout/AppLayout.tsx frontend/src/pages/ChatPage.tsx frontend/src/pages/HistoryPage.tsx frontend/src/pages/ProfilePage.tsx frontend/src/pages/App.tsx frontend/src/pages/admin/KnowledgeBasePage.tsx frontend/src/components/chat/WelcomeScreen.tsx frontend/src/components/chat/MessageBubble.tsx
修复后验证 | 中英文切换即时生效，所有页面文字正确切换，刷新后保持

## Slide 5
BUG-03 修复详情 — 聊天无回答
项目 | 详情
症状 | 网络错误或服务器错误时，思考动画消失但无任何提示
根因分析（代码级） | chatStore.ts 第160-163行：SSE错误事件仅console.error，无用户可见展示 ChatState接口无error/lastError字段 ChatPage无错误展示组件
修复描述 | 1. chatStore.ts：新增lastError字段和setLastError/clearLastError动作 2. 错误事件（SSE error / 网络异常 / 重试耗尽）均设置lastError 3. ChatPage.tsx：添加Alert组件展示lastError，附带重试按钮 4. 发送新消息时自动清除旧错误
修改文件 | frontend/src/store/chatStore.ts frontend/src/pages/ChatPage.tsx
修复后验证 | 错误时显示红色Alert + 重试按钮，网络异常显示友好提示

## Slide 6
BUG-04 & BUG-05 修复详情 — 历史面板 & 字段名不匹配
项目 | 详情
症状 | 对话记录可能出现但排序不确定，日期显示为空白
根因分析（代码级） | BUG-04: ChatSessionListCreateView无ordering设置，SQL查询结果顺序不确定 HistoryPage无刷新按钮，导航回来时数据过时 BUG-05: API返回updated_at (snake_case)，前端HistoryPage使用session.updatedAt (camelCase)，导致undefined
修复描述 | BUG-04: 添加ordering = '-updated_at'到ChatSessionListCreateView，确保按时间倒序 为HistoryPage添加刷新按钮 BUG-05: HistoryPage兼容updated_at和updatedAt双字段名 更新ChatSession TypeScript接口类型定义
修改文件 | backend/apps/chat/views.py frontend/src/pages/HistoryPage.tsx frontend/src/store/chatStore.ts
修复后验证 | 历史记录按时间倒序显示，日期正确展示，刷新按钮可用

## Slide 7
遗留问题与建议
# | 问题 | 建议
1 | 登录页品牌描述文字未国际化 | 将品牌文案加入翻译文件并接入t()调用
2 | 欢迎界面功能列表未国际化 | 将'智能问答'等描述加入翻译文件
3 | 历史页面无分页/滚动加载 | 添加分页组件或虚拟滚动优化大数据量场景
4 | 聊天消息未加载历史对话 | 进入已有会话时从API加载历史消息
5 | 建议增加端到端自动化测试 | 引入Playwright进行回归测试

## Slide 8: 修复总结
• 本次共修复 5 个 Bug（4个已知 + 1个新发现）
• 涉及修改 13 个前端文件 + 1 个后端文件
• 核心改进：
• - 主题切换：从卡顿延迟优化为0.2s平滑过渡
• - 语言切换：从完全不生效到全局即时切换
• - 错误处理：从静默失败到友好提示+重试
• - 历史记录：从排序不确定到按时间倒序+刷新支持
• 所有修复保持项目原有代码风格，未引入破坏性变更
• 建议后续增加端到端自动化测试以防止回归